Realizar pedido

Consultar platos

Listar Platos

Ingresar Platos

Modificar platos

Eliminar plato

Listar insumos

Ingresar Ingrediente

Modificar ingrediente

Eliminar ingrediente

Listar pedidos

Ingresar pedido

Modificar pedido

Eliminar pedido

Estrategia General:

* 16 casos de uso básicos promedio de 3 horas por caso, total de 42 horas mínimas de trabajo.
* Caso de uso solitud de cotización 7 horas adicionales
* 9 adicionales para fachadas y detalles

Total: 74 horas

20 horas por iteración

4 ciclos

Ciclo1:

Semana 1:

* Ingresar ingrediente
* Modificar ingrediente
* Ingresar alta de insumo
* Ingresar baja de insumo

Requisitos

* Especificación de cada caso de uso

Inspección

Diseños de alto nivel

* Diagrama de clases de análisis

Inspección

Diseño detallado

* Diagrama de clases de diseño
* Especificación de métodos
* Diagramas de secuencia

Revisión/inspección

Codificación

* Prototipos totalmente funcionales

Revisión / inspección

Pruebas unitarias

* Validaciones y aprobaciones

Pruebas de integración

* Validaciones y aprobaciones

Pruebas de sistema

* Validaciones y aprobaciones

semana2:

* Eliminar ingrediente
* Resumen de inventario
* Consultar platos
* Modificar platos